Anexa nr.7 la Actul Aditional nr.1/2019

Anexa 3.2 – Programul de Investiții al Unităţilor Administrativ Teritoriale la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori nr. 1/2018

Anexa 3.2.1 –  Programul estimativ de Investiţii al U.A.T. Municipiul Braşov

| Denumire Proiect | Descriere Proiect | Durata finalizare/ Valoarea Respectivă | Data Incepere | Data Finalizare | Sursa de Finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Finanțare din surse proprii (Buget Local) |  |  |  |  |  |
| 1. Amenajare platforme imbarcare -debarcare pentru acces persoane cu dizabilitati | Amenajare a 157 staţii de călători cu pavaje tactile pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi | 1.570 mii lei | 2019 | 2022 | Bugetul local |
| 2. Amenajare refugii calatori | Amenajarea a 112 refugii călători în staţiile de transport în comun | 3.132 mii lei | 2019 | 2023 | Bugetul local |
| 3. Modernizare / Extindere reţele contact troleibuze | Reabilitare reţea aeriană de contact troleibuze cale simplă . | 5.000 mii lei | 2020 | 2023 | Bugetul local |
| 4. Modernizare acționări instalații electrice stații de redresare | Gestionarea și manevrarea de la distanță a echipamentelor electrice din dispecerat | 500 mii lei | 2022 | 2023 | Bugetul local |
| 5. Modificare instalatii subterane | Gestionarea și manevrarea de la distanță a echipamentelor electrice din dispecerat | 1.000 mii lei | 2022 | 2023 | Bugetul local |
| 6. Reabilitare zonă platformă parcare autobuze str. 13 Decembrie nr.100 | Platforma existentă a fost realizată în anul 1967 şi necesită funcționarea corespunzătoare a autobuzelor și troleibuzelor în condiții meteo extreme | 5.000 mii lei | 2021 | 2023 | Bugetul local |
| 7. Reabilitare termica pavilion sediu administrativ RATBv | Anvelopare 1033 mp Izolare acoperiş 561mp | 300 mii lei | 2019 | 2022 | Bugetul local |
| 8. Reabilitare clădire str. Verii nr. 3 - 5. |  | 100 mii lei | 2022 | 2025 | Bugetul local |
| 9. Sistematizare capăt de linie Livada Poștei |  | 1.000 mii lei | 2020 | 2022 | Bugetul local |
| Total: |  | 17.602 mii lei | Bugetul local |  |  |

| Denumire Proiect | Descriere Proiect | Durata finalizare/ Valoarea Respectivă | Data Incepere | Data Finalizare | Sursa de Finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B. Finantare din fonduri externe nerambursabile |  |  |  |  |  |
| 1.Infrastructura de garaj pentru transport public | Platforma existentă a fost realizată în anul 1983 şi necesită amenajări cu construcţii pentru funcţionarea corespunzătoare a autobuzelor în condiţii meteo extreme | 63.500 mii lei | 2020 | 2023 | POR Axa 4 |
| 2.Achizitie de mijloace de transport moderne : - troleibuze 25buc - autobuze hibride 10 buc |  | 89.500 mii lei | 2020 | 2023 | POR Axa 4 |
| 3. Sistem centralizat de monitorizare si control al traficului in Municipiul Brasov |  | 31.500 mii lei | 2020 | 2023 | POR Axa 4 |
| 4. Benzi dedicate transportului public in municipiul Brasov |  | 14.900 mii lei | 2020 | 2023 | POR Axa 4 |
| 5. Terminal transport urban Gara Centrala Brasov |  | 11.900 mii lei | 2020 | 2023 | POR Axa 4 |
| 6. Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public |  | 15.700 mii lei | 2020 | 2023 | POR Axa 4 |
| 7. Achizitie de mijloace de transport public: - troleibuze 26 buc - autobuze electrice 20 buc - staţii de încărcare lentă 15 buc - staţii de încărcare rapidă 12 buc - echip./sist. de transport inteligente 20 buc |  | 165.0000 mii lei | 2019 | 2021 | POR Axa 4 – în parteneriat cu MDRAP |
| 8. Achizitie autovehicule mai putin poluate - autobuze electrice de 12 m lungime 32 buc - autobuze electric-hibride articulate 20 buc - statii de incarcare lenta 32 buc - statii de incarcare rapida 13 buc |  | 137.000 mii lei | 2019 | 2021 | Fondul de Mediu |
| Total maxim: |  | 529.000 mii lei | POR Axa 4 |  |  |

UAT Municipiul Braşov va asigura cofinanţarea cheltuielilor eligibile şi neeligibile în cazul în care proiectele vor fi finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional  - Axa 4.